# Amazon WorkSpaces para
desenvolvedores do Itaú

Windows 11 Enterprise BYOL com Docker Desktop e WSL2

Relatório técnico para avaliação de adoção
Destinatários: Engenharia, Plataforma, EUC, Segurança e Gestão de Licenças
Data de referência: 14 de outubro de 2026  |  Versão 1.0

# 1 Parecer executivo

Os desenvolvedores podem utilizar Amazon WorkSpaces Personal com Windows 11 Enterprise BYOL para executar Docker Desktop e WSL2 localmente. A AWS documenta essa capacidade desde 18 de agosto de 2026, mediante habilitação de virtualização aninhada e atendimento aos requisitos de configuração. [01]

Recomendação para o Itaú: iniciar uma prova de conceito com PowerPro e comparar com Power e GeneralPurpose.4xlarge nos perfis apropriados. A expansão deve depender do resultado com a stack real, dos controles de segurança e da cobertura de suporte acordada. Essa é uma recomendação de avaliação; não representa homologação já realizada.

## Condições que determinam a decisão

| Dimensão | Conclusão para decisão |
| --- | --- |
| Viabilidade técnica | Confirmada documentalmente pela AWS para a configuração elegível. |
| Segurança | Nested virtualization desativa VBS e Credential Guard no Windows WorkSpace. Baseline que exija esses controles impede este desenho sem revisão formal. [06] |
| Suporte do fabricante | A matriz pública do Docker para VDI não inclui WorkSpaces. Exigir definição da cobertura antes da adoção ampla. [08] |
| Experiência do desenvolvedor | CPU, RAM, disco, rede, agentes corporativos e comportamento de retomada precisam ser medidos na POC. |

## Escopo da recomendação

A referência é WorkSpaces Personal, persistente, com protocolo Amazon DCV e imagem Windows 11 Enterprise BYOL. A avaliação contempla ferramentas de desenvolvimento, containers Linux via WSL2, dimensionamento e operação. O relatório não estende automaticamente essa conclusão a WorkSpaces Pools, Applications ou Core Managed Instances, que possuem características e procedimentos próprios. [04, 09]

Leitura: requisitos na seção 2; catálogo dos 25 compute types nas seções 3 e 4; condições de adoção nas seções 5 a 8; referências numeradas ao final.

# 2 Requisitos de compatibilidade

A licença Windows BYOL, por si só, não substitui a configuração do hipervisor. O WorkSpace deve expor as extensões de virtualização ao Windows; o WSL2 e o backend do Docker utilizam essa capacidade. A AWS descreve o uso das instruções padrão do Docker para WSL2 x86_64 nesse ambiente. [10]

| Componente | Requisito ou limite documentado |
| --- | --- |
| Produto e protocolo | Para este desenho: WorkSpaces Personal com DCV, também identificado como WSP. BYOP pertence à integração WorkSpaces Core; PCoIP não atende ao recurso. [01, 05] |
| Sistema operacional | Windows 11 Enterprise x64 BYOL, em versão suportada pela Microsoft e elegível na AWS. Windows N não é aceito no BYOL. [03, 04] |
| Docker e WSL2 | Docker lista Windows 11 23H2 ou superior, ainda em suporte, WSL 2.1.5 ou superior e 8 GB de RAM. Enhanced Container Isolation (ECI), quando adotado, exige WSL 2.6 ou superior. [07] |
| Compute | Standard, Performance, Power, PowerPro e GeneralPurpose admitem nested virtualization. AWS recomenda Power ou superior. Value e todos os bundles GPU são excluídos. [02] |
| Região | Recurso disponível nas regiões Personal, exceto Ningxia e Tel Aviv. São Paulo consta entre as regiões Personal, portanto está abrangida pela regra. [01, 13] |
| Habilitação | Ativar Nested Virtualization e verificar o estado efetivo. A alteração envolve reinicialização. [02, 12] |
| Resiliência | Standby WorkSpaces não suporta nested virtualization. O desenho de continuidade precisa considerar essa restrição. [02] |

## Interseção entre os requisitos

Standard tem apenas 4 GiB de RAM: apesar da elegibilidade do recurso AWS, fica abaixo do mínimo publicado pelo Docker. Performance tem 8 GiB e alcança esse mínimo, porém oferece pouca folga para Windows, IDE, navegador, agentes e containers. Para desenvolvimento local, a referência inicial é Power ou superior. [05, 07, 11]

O suporte AWS à virtualização em Windows Server não significa suporte do Docker Desktop nesse sistema. O fabricante exclui Windows Server do Docker Desktop; por isso, manter Windows 11 Enterprise BYOL neste projeto. [07]

Compatibilidade de plataforma não garante tempo de build, quantidade de containers ou desempenho equivalentes à estação atual. Esses parâmetros são critérios de POC.

# 3 Compute types sem GPU e suas aplicações

Compute type define capacidade de processamento e memória. O bundle combina essa capacidade com sistema operacional, armazenamento e software. As aplicações abaixo são exemplos para dimensionamento e homologação; não significam instalação automática, licença incluída ou certificação de uma versão específica. [04]

| Compute type | vCPU / RAM GiB | Docker local via WSL2 | Aplicações e perfil sugeridos |
| --- | --- | --- | --- |
| Value | 1 / 2 | Não | Digitação e navegação mínima. Sem Windows 11 BYOL; fora do perfil de desenvolvimento. |
| Standard | 2 / 4 | Não atende RAM mínima | Web, e-mail, bastion e acesso a IDE remota. Evitar build e containers locais. |
| Performance | 2 / 8 | Elegível; restrito | Produtividade, terminais e ferramentas que acessam ambientes remotos. Não adotar como padrão para stack local. |
| Power | 4 / 16 | Candidato | VS Code, Git, Postman e desenvolvimento web/API com poucos serviços leves. Medir uso simultâneo. |
| PowerPro | 8 / 32 | Preferencial para POC | IntelliJ ou Visual Studio, Docker Compose, testes e depuração de aplicações corporativas. |
| GeneralPurpose.4xlarge | 16 / 64 | Candidato para carga alta | Grandes builds em Visual Studio, IntelliJ ou Eclipse; múltiplos serviços; análise de dados. |
| GeneralPurpose.8xlarge | 32 / 128 | Exceção por métricas | Monorepos, compilação paralela, simulações em MATLAB, GNU Octave, R ou Stata. |

Capacidade: [05]. Perfis gerais AWS: [09]. Aplicações GeneralPurpose citadas pela AWS: [14]. As escolhas de ferramentas e a classificação para a POC são recomendações técnicas deste relatório.

## Como escolher para o piloto

PowerPro é o ponto inicial proposto para o desenvolvedor com IDE, navegador, agentes de segurança e Docker Compose. Power permite avaliar o perfil mais econômico. GeneralPurpose.4xlarge atende ao grupo com builds e consumo de memória maiores. Usar GeneralPurpose.8xlarge quando os dados mostrarem benefício suficiente para justificar a capacidade adicional.

Não fixar capacidade por número de containers: um banco de dados, uma JVM ou um serviço de busca pode consumir mais memória que diversos serviços pequenos. Dimensionar pelo projeto representativo e pelo pico de uso simultâneo.

A AWS associa Power a IDE e recomenda Power ou superior para nested virtualization. A seção Power do catálogo contém redação divergente sobre ferramentas de desenvolvimento; as referências específicas [09] e [10] sustentam a orientação adotada.

# 4 Compute types com GPU e suas aplicações

Os 18 tipos abaixo ampliam capacidade gráfica. Todos estão fora do suporte a nested virtualization; portanto, não são candidatos ao Docker Desktop com WSL2 local neste desenho. Avaliar aplicações nativas Windows ou execução remota de containers. [04, 10]

| Compute type | vCPU | RAM GiB | GPU / VRAM GiB | Aplicação sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Graphics.g4dn | 4 | 16 | 1 / 16 | CAD e design moderado |
| GraphicsPro.g4dn | 16 | 64 | 1 / 16 | Renderização e GIS |
| Graphics.g6f.large | 2 | 8 | 1/8 / 3 | Visualização leve |
| Graphics.g6f.xlarge | 4 | 16 | 1/8 / 3 | Design e CAD leve |
| Graphics.g6f.2xlarge | 8 | 32 | 1/4 / 6 | CAD e visualização |
| Graphics.g6f.4xlarge | 16 | 64 | 1/2 / 12 | CAD e 3D intermediário |
| Graphics.gr6f.4xlarge | 16 | 128 | 1/2 / 12 | Visualização com alta RAM |
| Graphics.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 / 24 | Inferência pequena |
| Graphics.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1 / 24 | Design 3D e inferência |
| Graphics.g6.4xlarge | 16 | 64 | 1 / 24 | Renderização e vídeo |
| Graphics.g6.8xlarge | 32 | 128 | 1 / 24 | GIS e processamento 3D |
| Graphics.g6.16xlarge | 64 | 256 | 1 / 24 | CPU e RAM altas com GPU |
| Graphics.gr6.4xlarge | 16 | 128 | 1 / 24 | GIS e dados em memória |
| Graphics.gr6.8xlarge | 32 | 256 | 1 / 24 | Datasets e cenas grandes |
| Graphics.g7.2xlarge | 8 | 32 | 1 / 32 | Gráficos e inferência IA |
| Graphics.g7.4xlarge | 16 | 64 | 1 / 32 | Renderização e IA |
| Graphics.g7.8xlarge | 32 | 128 | 1 / 32 | IA e cenas 3D maiores |
| Graphics.g7.12xlarge | 48 | 192 | 2 / 64* | Aplicações multi GPU |

Especificações: [05]. *64 GiB de VRAM no total das duas GPUs; não presumir um único espaço de memória de 64 GiB. Perfis por família: [15, 16]. A aplicação e sua versão devem ser homologadas para GPU e drivers.

Disponibilidade regional: G4dn, G6/Gr6/G6f e GeneralPurpose possuem referência de disponibilidade em São Paulo. G7 está listado apenas em Virgínia, Ohio e Oregon. Confirmar bundle BYOL, quota e capacidade da conta antes do provisionamento. [05, 13, 14, 15, 16]

Legados: Graphics encerrou suporte em 30/11/2023; GraphicsPro em 31/10/2025. GraphicsPro.g4dn é um tipo distinto e continua no catálogo atual. [05]

# 5 Segurança e fronteiras de suporte

## VBS e Credential Guard

A documentação específica do WorkSpaces afirma que habilitar nested virtualization desativa automaticamente Virtualization-Based Security e Credential Guard; ambos não podem coexistir com o recurso no mesmo Windows WorkSpace. A AWS também descreve perda de HVCI e redução das proteções de credenciais e do kernel. Essa é uma condição do serviço AWS, não uma afirmação universal sobre qualquer Windows ou qualquer uso de WSL2. [06]

Consequência para o Itaú: se o baseline corporativo exigir esses controles, a solução de containers locais não atende ao baseline sem decisão formal de Segurança. EDR, segmentação e restrição de privilégios podem integrar a avaliação, mas não devem ser declarados substitutos equivalentes dessas proteções.

## Suporte AWS e suporte Docker

A AWS confirma a capacidade de executar Docker Desktop/WSL2 e orienta habilitar nested virtualization. Essa capacidade não equivale a uma garantia contratual de suporte do fabricante do aplicativo. [10, 12]

Na matriz pública Docker para VDI, as plataformas suportadas são VMware ESXi, Azure VM e VDI baseado em Nutanix; os demais hipervisores são classificados como não suportados. WorkSpaces não está listado. O suporte VDI é restrito a clientes Docker Business, mas a assinatura, isoladamente, não amplia a lista de plataformas. [08]

Recomendação: registrar com AWS e Docker a cobertura para WorkSpaces Personal + Windows 11 Enterprise BYOL + backend WSL2, incluindo a responsabilidade por diagnóstico e incidentes. Se a política do Itaú exigir suporte formal de ambos, a ausência de cobertura precisa ser resolvida antes do rollout.

## Privilégios e cadeia de ferramentas

A documentação atual do Docker admite instalação por usuário com backend WSL2; não presumir administrador local permanente para todo desenvolvedor. A habilitação inicial dos componentes Windows, opções com Hyper-V e containers Windows exigem avaliação própria de privilégios e modo de instalação. [07]

Na POC, validar a imagem com EDR, DLP, proxy, certificados corporativos, GPO/MDM e controles de acesso realmente utilizados. Testar autenticação nos repositórios, registries e gerenciadores de pacotes. Manter as políticas corporativas durante a medição, pois desativá-las produziria uma comparação pouco representativa.

## Alternativa quando o baseline impedir containers locais

Manter nested virtualization desabilitada e executar containers em ambiente remoto aprovado, acessado pela IDE ou CLI. A AWS também apresenta Docker Offload como alternativa de computação remota; sua adoção requer avaliação específica de localização dos dados, acesso a código, conectividade, suporte e contratação. Não pressupor que esse serviço esteja aprovado pelo Itaú. [11]

# 6 Procedimento de implantação e operação

Procedimento de referência para a equipe administradora, após validação do baseline e da licença. Os comandos AWS CLI usam sintaxe Bash, como no AWS CloudShell, e São Paulo como exemplo; substituir o identificador e ajustar a região. Não foram executadas alterações em conta AWS para este relatório.

## Habilitação do recurso

1. Selecionar WorkSpaces Personal com Windows 11 Enterprise BYOL e DCV. Registrar bundle, versão da imagem, modo de execução e controles de segurança antes da mudança.

2. No console: WorkSpaces → selecionar o WorkSpace → Actions → Enable Nested Virtualization. Na criação, usar Customization → Nested virtualization. Planejar a reinicialização e salvar o trabalho. [02, 12]

aws workspaces modify-workspace-properties \
  --workspace-id ws-XXXXXXXXX \
  --region sa-east-1 \
  --workspace-properties NestedVirtualizationEnabled=true

3. Aguardar a conclusão e confirmar no console ou na resposta da consulta que WorkspaceProperties.NestedVirtualizationEnabled está true. Conferir também protocolo e compute. [02, 12]

aws workspaces describe-workspaces \
  --workspace-ids ws-XXXXXXXXX --region sa-east-1

4. Habilitar e atualizar WSL2 pela rotina corporativa; instalar o Docker Desktop no modo homologado, selecionar o backend WSL2 e executar a stack de testes. A AWS referencia o fluxo padrão WSL2 x86_64 do Docker. [10]

wsl --version
wsl --status
docker version
docker info
docker compose version

## Sessão e recuperação

Em Windows 11 24H2/25H2 com nested virtualization, AutoStop não preserva a sessão por hibernação: programas são encerrados e trabalho não salvo é perdido. GeneralPurpose.4xlarge e .8xlarge também não hibernam em AutoStop. Arquivos já gravados não se tornam automaticamente descartáveis por esse motivo. Preferir AlwaysOn quando continuidade da sessão for necessária. [17]

Uma mudança de compute reinicia e desconecta o usuário. Migração de bundle recria o volume raiz; preservar o indicador de nested virtualization não garante preservação de todas as instalações ou dos discos locais do Docker/WSL. Testar backup e restauração antes de operações destrutivas. [18, 19]

Reversão proposta: encerrar containers, preservar dados necessários, desabilitar NestedVirtualizationEnabled e revalidar o baseline. Não presumir reativação automática de VBS/Credential Guard; verificar o estado efetivo e reaplicar a configuração corporativa.

# 7 Prova de conceito e critérios de aceite

Proposta técnica: selecionar projetos reais de frontend/API, backend com serviços dependentes e uma carga de build intensiva. Comparar Power, PowerPro e GeneralPurpose.4xlarge com a estação de referência, usando as mesmas versões, políticas e dependências. Os critérios abaixo são recomendações para homologação, não limites publicados pela AWS.

| Teste | Evidência e critério de aceite | Responsável sugerido |
| --- | --- | --- |
| Configuração | Versões, protocolo, compute, modo e nested registrados; configuração corresponde à aprovada. | EUC / Plataforma |
| Segurança | Estado de VBS, Credential Guard e HVCI antes/depois; parecer sobre impacto no baseline. | Segurança |
| Stack e depuração | Build, testes, Compose, volumes, bind mounts, portas e debugger funcionam no projeto representativo. | Engenharia |
| Rede corporativa | Git, registry, DNS, proxy, certificados e pacotes acessíveis; ausência de conflito de rotas/CIDRs. | Redes / Plataforma |
| Capacidade | CPU, RAM, paginação, disco e tempo de build frio/quente medidos; meta aprovada pelo time. | Engenharia / EUC |
| Experiência remota | Latência, fluidez da IDE, reuniões e compartilhamento avaliados nos locais reais de acesso. | EUC / Usuários |
| Ciclo de sessão | Reinício e retorno testados; se AutoStop for usado, aceite da perda de sessão e tempo de retomada. | EUC |
| Recuperação | Projeto e dados persistentes recuperáveis após cenário de falha ensaiado; procedimento repetível. | Plataforma |
| Suporte e licença | Direito de uso e caminho de suporte definidos; eventual lacuna formalmente tratada. | Licenças / Suporte |

## Critério de aprovação

Aprovar por perfil de desenvolvedor somente quando os testes funcionais passarem, as metas de desempenho forem atendidas e as condições de segurança, licenciamento e suporte estiverem resolvidas. Se VBS/Credential Guard for requisito inegociável, reprovar o desenho de containers locais e avaliar execução remota.

Não usar apenas um teste hello-world como aceite. Registrar tempos em execuções repetidas e incluir o pico de uso com navegador, IDE e agentes ativos. Definir as metas antes da medição evita selecionar o compute somente pela percepção de velocidade.

A AWS recomenda testar os aplicativos do cotidiano antes de escolher o bundle. Para DCV, orienta RTT inferior a 250 ms para melhor experiência; isso é referência do serviço, não uma meta suficiente de produtividade para o Itaú. [05]

# 8 Licenciamento custos e adoção

## Windows BYOL e imagem corporativa

O BYOL deve estar habilitado na região, e o contrato Microsoft deve permitir o uso em ambiente virtual hospedado. A AWS provisiona hardware dedicado; isso não exige transformar a VPC em dedicated tenancy. Para bundles sem GPU, a regra publicada é mínimo de 50 WorkSpaces por região/mês, com carência de seis meses e possibilidade de cobrança do mínimo após esse período. A documentação prevê composição com usos elegíveis de WorkSpaces Applications e regras regionais específicas. [03]

Para a imagem Windows 11, considerar a restrição AWS: uma imagem derivada de sistema que passou por upgrade de versão do Windows, por exemplo 23H2 para 24H2, não é aceita para criação de imagem. Atualizações cumulativas e de segurança são permitidas. Planejar a imagem base conforme o processo BYOL. [03]

## Docker Desktop

O uso comercial em grandes empresas exige assinatura paga do Docker Desktop, segundo os critérios publicados pelo fabricante. Direito de uso e cobertura de suporte VDI são assuntos distintos; registrar ambos no processo de contratação. [07, 08]

## Composição do custo

A AWS não cobra adicional específico por nested virtualization. O custo continua dependente de região, compute, volumes e modo de execução. AlwaysOn usa cobrança mensal; AutoStop combina parcela mensal fixa e uso horário. Considerar ainda licenças, diretório, rede, armazenamento e ferramentas corporativas aplicáveis. A comparação deve incluir o tempo de produtividade perdido ou ganho, não somente a tarifa do desktop. [02, 09]

Recomendação: cotar Power, PowerPro e GeneralPurpose.4xlarge para a mesma região, volumes e modelo BYOL. Utilizar as horas reais e as condições comerciais do Itaú. AutoStop só deve ser selecionado após avaliar o impacto de encerramento de sessão, retomada e acessos simultâneos. [17]

## Expansão após a POC

Versionar a imagem aprovada e o conjunto de ferramentas; registrar o compute por perfil; expandir em grupos controlados; acompanhar satisfação, builds, incidentes e consumo. GeneralPurpose exige ao menos 175 GB no volume raiz e 100 GB no volume do usuário. A AWS limita aumento de compute a uma solicitação em seis horas e redução a uma em 30 dias, o que deve entrar no plano de ajuste. [18]

## Divergência documental a resolver em migrações

O guia de migração menciona desativação de nested virtualization ao usar destino incompatível, enquanto a referência MigrateWorkspace informa falha da migração. O procedimento proposto usa apenas destinos compatíveis; validar com a AWS qualquer exceção antes da mudança. A divergência não altera a conclusão sobre o cenário Windows 11 BYOL elegível. [19, 20]

Decisão proposta: avançar para POC, tendo PowerPro como referência inicial. Adoção ampla condicionada ao aceite da seção 7.

# 9 Referências oficiais

Fontes consultadas em 14/10/2026. Os números entre colchetes remetem aos documentos abaixo. A AWS fundamenta a elegibilidade e a operação; Docker complementa os requisitos, o licenciamento e o suporte do aplicativo.

[01] AWS | Amazon WorkSpaces now supports Nested Virtualization | 18/08/2026

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/nested-virtualization-workspaces/

[02] AWS | Nested virtualization for WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/nested-virtualization.html

[03] AWS | Bring Your Own Windows desktop licenses in WorkSpaces

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/byol-windows-images.html

[04] AWS | Bundles and images for WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/amazon-workspaces-bundles.html

[05] AWS | Bundle options for WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/bundle-options.html

[06] AWS | Credential Guard and Virtualization Based Security

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/credential-guard-vbs.html

[07] Docker | Install Docker Desktop on Windows

https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

[08] Docker | Run Docker Desktop for Windows in a VM or VDI environment

https://docs.docker.com/desktop/setup/vm-vdi/

[09] AWS | Desktop as a Service Pricing e matriz de workloads

https://aws.amazon.com/workspaces/desktop-as-a-service/pricing/

[10] AWS | Working with Nested Virtualization on Amazon WorkSpaces | 20/08/2026

https://aws.amazon.com/blogs/desktop-and-application-streaming/working-with-nested-virtualization-on-amazon-workspaces/

# Referências oficiais continuação

[11] AWS | Accelerate Cloud Development with Docker Desktop on Amazon WorkSpaces | 20/08/2026

https://aws.amazon.com/blogs/desktop-and-application-streaming/accelerate-cloud-development-with-docker-desktop-on-amazon-workspaces/

[12] AWS | Troubleshoot issues for WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/amazon-workspaces-troubleshooting.html

[13] AWS | Amazon WorkSpaces endpoints and quotas

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/wsp.html

[14] AWS | Announcing larger General Purpose bundles for WorkSpaces Personal and Core | 15/01/2025

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/01/larger-general-purpose-bundles-workspaces-personal-core/

[15] AWS | Amazon WorkSpaces launches new Graphics G4dn bundles | 04/2022

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2022/04/amazon-workspaces-graphics-g4dn-bundles/

[16] AWS | Amazon WorkSpaces launches Graphics G6 Gr6 and G6f bundles | 05/02/2026

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/02/amazon-workspaces-personal-core-graphics-g6-gr6-g6f-bundles/

[17] AWS | Manage the running mode in WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/running-mode.html

[18] AWS | Modify a WorkSpace in WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/modify-workspaces.html

[19] AWS | Migrate a WorkSpace in WorkSpaces Personal

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/migrate-workspaces.html

[20] AWS | MigrateWorkspace API Reference

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/api/API_MigrateWorkspace.html